Source for Ch12Ex01 Tasks a & b

| Systems Development Labor Hours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Project Phase | Meeting Type | Start Time | End Time | Meeting Length | Users | SAs | Prgms | PQAs | Lvl-2 User Mgr | Lvl-2 User Mgr | Lvl-2 IS Mgr | Lvl-2 IS Mgr |
| 5-Mar | SD | W | 20:35 | 22:05 | 1:30 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 7-Mar | SD | R | 14:00 | 15:25 | 1:25 | 3 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |
| 24-Mar | RA | W | 9:00 | 22:30 | 13:30 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 27-Mar | RA | W | 8:00 | 20:25 | 12:25 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28-Mar | RA | W | 8:30 | 20:00 | 11:30 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
| 25-Mar | RA | R | 9:00 | 20:30 | 11:30 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28-Mar | CD | W | 8:00 | 20:00 | 12:00 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30-Mar | CD | W | 14:00 | 15:30 | 1:30 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 3-Apr | CD | R | 16:00 | 17:00 | 1:00 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |
| 5-Apr | CD | W | 14:30 | 15:25 | 0:55 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 7-Apr | CD | W | 9:25 | 20:45 | 11:20 | 3 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
| 9-Apr | CD | W | 14:00 | 14:25 | 0:25 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 20-Apr | CD | R | 15:30 | 17:00 | 1:30 | 3 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 22-Apr | IM | W | 9:00 | 22:25 | 13:25 |  | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 25-Apr | IM | W | 22:00 | 22:25 | 0:25 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 26-Apr | IM | W | 16:30 | 18:00 | 1:30 |  | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 22-Apr | IM | W | 14:00 | 16:30 | 2:30 |  | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 23-Apr | IM | R | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |